MOVA

# Requerimientos funcionales y
no funcionales

Matriz de trazabilidad - primera entrega Figma

| Código | MOVA-REQ-01 |
| --- | --- |
| Versión | 1.0 |
| Fecha | 02 de septiembre de 2026 |
| Proyecto | MOVA - Movimiento Vida y Autonomía |
| Tipo de entrega | Documentación funcional + prototipo navegable de alta fidelidad en Figma |
| Documento base | MOVA-PB-01 Product Backlog v1.1 |
| Estado | Línea base para primera entrega / sujeto a aprobación académica |

1. Propósito y alcance del documento	3

2. Fuentes y regla de precedencia	3

3. Convenciones de requisitos	3

4. Catálogo de Requerimientos Funcionales (RF)	4

5. Catálogo de Requerimientos No Funcionales (RNF)	7

5.1 Métricas y decisiones que quedan explícitamente abiertas	10

6. Evidencias Figma recomendadas para trazabilidad	10

7. Matriz de trazabilidad principal	12

8. Matriz RNF -> cobertura de historias	13

9. Resumen de cobertura y criterios de cierre	14

9.1 Criterio de cobertura de la primera entrega	14

10. Próximos documentos derivados	14

# 1. Propósito y alcance del documento

El propósito de MOVA-REQ-01 es definir de forma verificable los requerimientos funcionales (RF) y requerimientos no funcionales (RNF) derivados del Product Backlog oficial, y establecer la trazabilidad entre historias de usuario, requisitos y evidencia esperada en el prototipo Figma.

La primera entrega no implementa software, backend ni firmware. Corresponde exclusivamente a un prototipo navegable de alta fidelidad en Figma. Por ello, los requisitos se separan entre aquellos que deben ser demostrables visualmente en esta entrega y aquellos que constituyen una condición técnica para una futura implementación.

- La línea base de alcance vigente es MOVA-PB-01 v1.1.

- Los requisitos Must deben quedar cubiertos por el flujo principal o por criterios transversales documentados.

- Los Should se representan como funcionalidades o estados complementarios cuando corresponda.

- Los Could pueden mostrarse conceptualmente, sin afirmar factibilidad técnica validada.

- Los elementos Fuera del MVP permanecen trazados, pero no son obligatorios en Figma.

# 2. Fuentes y regla de precedencia

Tabla 1

Fuentes y regla de precedencia

| Fuente | Uso en este documento | Regla |
| --- | --- | --- |
| MOVA-PB-01 v1.1 | Fuente principal de HU, prioridades y alcance de primera entrega. | Prevalece para alcance Figma. |
| Acta de Constitución MOVA | Objetivos medibles, restricciones, seguridad, sincronización y operación offline. | Se conserva como meta técnica futura cuando no contradice PB v1.1. |
| Product Vision MOVA | Visión del producto, GPS/SOS, experiencia app-wearable y diferenciadores. | Se usa como contexto; funciones condicionadas respetan PB v1.1. |
| Plan de Dirección MOVA | Seguridad, privacidad, calidad, trazabilidad y gestión de pruebas. | Aporta controles y criterios de calidad. |
| Mockups Figma entregados | Referencia visual existente de agenda, emociones, ubicación, SOS y configuración. | Evidencia parcial; faltan flujos críticos aún no diseñados. |

# 3. Convenciones de requisitos

Tabla 2

Convenciones de requisitos

| Elemento | Valores | Interpretación | Validación en primera entrega |
| --- | --- | --- | --- |
| Tipo | RF / RNF | RF describe comportamiento observable; RNF define atributos o restricciones de calidad. | RF se valida mediante flujo/pantalla; RNF mediante revisión de diseño o queda documentado para implementación. |
| Prioridad | Must / Should / Could / Fuera del MVP | Hereda la criticidad de la HU o del riesgo transversal. | Must obligatorio; Should complementario; Could conceptual; Fuera no requerido. |
| Estado Figma | Obligatorio / Complementario / Conceptual / No requerido | Indica cuánto debe aparecer en el prototipo. | Se utiliza como criterio de cobertura del mockup. |
| Estado técnico | Validable en Figma / Parcial / Futuro | Distingue diseño de implementación real. | Evita presentar GPS, cifrado, latencia, batería u offline real como capacidades ya implementadas. |

# 4. Catálogo de requerimientos funcionales (RF)

Los siguientes RF expresan comportamientos del producto. Para esta entrega, “Figma” indica la evidencia visual/navegable que debe existir; no implica implementación técnica.

Tabla 3

Catálogo de requerimientos funcionales

| ID | Requerimiento | Descripción | Prioridad | HU | Figma | Evidencia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RF-01 | Registrar adulto responsable | El sistema deberá permitir al adulto responsable completar un flujo de creación de cuenta con los datos mínimos definidos y validación de campos obligatorios. | Must | HU-01 | Obligatorio | FG-01 Acceso |
| RF-02 | Iniciar sesión | El sistema deberá permitir el acceso del adulto responsable mediante credenciales válidas y rechazar credenciales inválidas sin exponer información sensible. | Must | HU-02 | Obligatorio | FG-01 Acceso |
| RF-03 | Cerrar sesión | El sistema deberá permitir cerrar la sesión y representar que las áreas protegidas dejan de estar disponibles hasta una nueva autenticación. | Must | HU-02 | Obligatorio | FG-01 Acceso / Ajustes |
| RF-04 | Crear perfil del usuario del wearable | El sistema deberá permitir crear al menos un perfil de usuario, validar sus datos mínimos y asociar posteriormente rutinas y dispositivo a dicho perfil. | Must | HU-03 | Obligatorio | FG-02 Perfil |
| RF-05 | Configurar preferencias visuales | El sistema podrá permitir ajustar preferencias visuales del perfil y comunicar cuando una opción dependa de capacidades del wearable. | Could | HU-04 | Opcional | FG-02 Perfil / Ajustes |
| RF-06 | Crear rutina | El sistema deberá permitir crear una rutina con nombre y una o más actividades ordenadas asociadas a un perfil. | Must | HU-05 | Obligatorio | FG-03 Rutinas |
| RF-07 | Agregar/configurar actividad | El sistema deberá permitir incorporar una actividad a una rutina definiendo como mínimo nombre, día/horario o secuencia y referencia temporal cuando corresponda. | Must | HU-05 | Obligatorio | FG-03/FG-04 Rutina y actividad |
| RF-08 | Editar actividad | El sistema deberá permitir modificar los datos de una actividad existente y dejar los cambios disponibles para sincronización conceptual. | Must | HU-06 | Obligatorio | FG-03 Rutinas |
| RF-09 | Reordenar actividades | El sistema deberá permitir cambiar el orden de las actividades de una rutina. | Must | HU-06 | Obligatorio | FG-03 Rutinas |
| RF-10 | Eliminar actividad | El sistema deberá permitir eliminar una actividad utilizando confirmación cuando exista riesgo de pérdida de información. | Must | HU-06 | Obligatorio | FG-03 Rutinas |
| RF-11 | Programar recordatorio | El sistema deberá permitir asociar a una actividad un horario o condición temporal de recordatorio compatible con el alcance del producto. | Must | HU-07 | Obligatorio | FG-04 Actividad / Agenda |
| RF-12 | Asignar pictograma o imagen | El sistema deberá permitir seleccionar y asociar un recurso visual a una actividad y mostrar una vista previa de dicho recurso. | Must | HU-08 | Obligatorio | FG-04 Actividad / Pictograma |
| RF-13 | Vincular wearable | El sistema deberá representar un proceso de vinculación entre un dispositivo wearable compatible y el perfil correspondiente, informando éxito o fallo. | Must | HU-09 | Obligatorio | FG-05 Vinculación |
| RF-14 | Sincronizar rutinas | El sistema deberá permitir iniciar o representar la sincronización de rutinas y actividades con el wearable asociado. | Must | HU-10 | Obligatorio | FG-05 Sincronización |
| RF-15 | Mostrar estado de sincronización | La aplicación deberá diferenciar al menos los estados de sincronización pendiente, exitosa y fallida. | Must | HU-10, HU-18 | Obligatorio | FG-05/FG-07 Estados |
| RF-16 | Consultar rutina sin conexión | El wearable deberá conservar disponible la última rutina válida previamente sincronizada durante una pérdida temporal de conectividad. | Should | HU-11 | Complementario | FG-07 Estado offline |
| RF-17 | Retomar sincronización | El sistema deberá poder representar la reanudación de sincronización al recuperarse la conectividad sin eliminar la última versión válida. | Should | HU-11, HU-18 | Complementario | FG-07 Recuperación |
| RF-18 | Visualizar actividad actual | El wearable deberá mostrar de manera predominante la actividad actual y su apoyo visual correspondiente. | Must | HU-12 | Obligatorio | FG-06 Wearable - actividad |
| RF-19 | Alertar inicio/cambio de actividad | El wearable deberá representar una señal de inicio o transición asociada a la actividad programada, mediante los recursos que permita el hardware futuro. | Must | HU-13 | Obligatorio | FG-06 Wearable - alerta |
| RF-20 | Marcar actividad completada | El wearable deberá permitir marcar la actividad actual como completada mediante una interacción simple y consistente. | Must | HU-14 | Obligatorio | FG-06 Wearable - completar |
| RF-21 | Avanzar a siguiente actividad | Tras completar una actividad, el wearable deberá presentar la siguiente actividad de la rutina cuando corresponda. | Must | HU-14 | Obligatorio | FG-06 Wearable - siguiente |
| RF-22 | Seleccionar estado emocional | El wearable deberá permitir seleccionar una opción visual simple que represente un estado emocional o necesidad. | Should | HU-15 | Complementario | FG-08 Emociones |
| RF-23 | Mostrar estado emocional al adulto | La aplicación deberá poder representar la recepción y consulta del estado emocional comunicado por el wearable. | Should | HU-15 | Complementario | FG-08 Emociones app |
| RF-24 | Consultar estado del wearable | La aplicación deberá mostrar el último estado de conexión conocido y, si el hardware lo permite, un nivel o estado de batería con referencia de última actualización. | Should | HU-16 | Complementario | FG-09 Ajustes/estado |
| RF-25 | Informar error de sincronización | La aplicación deberá comunicar fallos de sincronización mediante mensajes comprensibles y, cuando exista una acción segura de recuperación, indicarla al usuario. | Should | HU-18 | Complementario | FG-07 Error/recuperación |
| RF-26 | Consultar ubicación del wearable | La aplicación podrá representar la consulta de ubicación actual o última conocida únicamente como funcionalidad conceptual condicionada a validación futura de GPS, conectividad y privacidad. | Could | HU-19 | Conceptual | FG-10 Ubicación |
| RF-27 | Desvincular o reasignar wearable | El sistema podrá permitir desvincular o reasignar un wearable sin mezclar datos entre perfiles. | Fuera del MVP | HU-20 | No requerido | No obligatorio en Figma |
| RF-28 | Activar solicitud SOS | El wearable deberá permitir iniciar una solicitud de ayuda SOS mediante una acción visible e intencional. | Should | HU-21 | Complementario | FG-11 SOS wearable |
| RF-29 | Recibir alerta SOS | La aplicación del adulto deberá representar una alerta SOS identificando el perfil o dispositivo de origen y el estado de entrega. | Should | HU-21 | Complementario | FG-11 SOS app |
| RF-30 | Adjuntar ubicación disponible al SOS | Cuando exista una ubicación válida y la geolocalización esté disponible, la alerta SOS podrá mostrarla como información complementaria, sin convertirla en condición para enviar la solicitud. | Could | HU-19, HU-21 | Conceptual | FG-10/FG-11 Ubicación + SOS |

Nota. Cobertura funcional: los 30 RF cubren las 21 HU. RF-27 se mantiene trazado pero queda fuera del MVP. RF-26 y RF-30 son conceptuales/condicionados; no deben presentarse como GPS implementado.

# 5. Catálogo de requerimientos no funcionales (RNF)

Los RNF siguientes combinan criterios verificables en diseño con metas técnicas para la futura implementación. Cuando una métrica proviene de documentos anteriores, se conserva explícitamente como objetivo técnico y se marca como no verificable en Figma.

Tabla 4

Catálogo de requerimientos no funcionales

| ID | Atributo | Requerimiento | Prioridad | HU aplicables | 1ª entrega | Evidencia/nota |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RNF-01 | Autenticación administrativa | Las funciones administrativas de la aplicación deberán requerir autenticación del adulto responsable. | Must | HU-01, HU-02, HU-17 | Validable en Figma | Acceso y áreas protegidas |
| RNF-02 | Autorización por perfil | Un usuario autenticado no deberá acceder a perfiles, rutinas o ubicación que no estén asociados a su autorización. | Must | HU-03, HU-17, HU-19 | Futuro / diseño | Control de acceso documentado |
| RNF-03 | Protección de credenciales y tokens | Contraseñas, tokens completos y secretos no deberán almacenarse o mostrarse en texto plano ni registrarse en logs de usuario. | Must | HU-01, HU-02, HU-17 | Futuro | Decisión técnica pendiente |
| RNF-04 | Protección de datos en tránsito | Las comunicaciones externas entre aplicación, servicios y wearable deberán usar mecanismos de comunicación segura y cifrado vigente según la tecnología seleccionada. | Must | HU-10, HU-17, HU-21 | Futuro | Arquitectura/seguridad |
| RNF-05 | Minimización y privacidad de datos | MOVA deberá recopilar y representar únicamente datos necesarios para el funcionamiento del prototipo y evitar datos sensibles innecesarios. | Must | HU-01, HU-03, HU-17 | Parcial en Figma | Campos mínimos / política |
| RNF-06 | Privacidad de geolocalización | El acceso a ubicación deberá restringirse a usuarios autorizados y su uso deberá quedar condicionado a validación de privacidad, permisos y consentimiento cuando corresponda. | Could | HU-19, HU-21 | Parcial / conceptual | Ubicación identificada como condicionada |
| RNF-07 | Integridad de alerta SOS | El sistema no deberá representar una alerta SOS fallida como entregada; deberá distinguir al menos enviado, pendiente y no enviado. | Should | HU-21 | Validable en Figma | Estados SOS |
| RNF-08 | Baja complejidad del wearable | La interfaz del wearable deberá priorizar una acción principal por pantalla y evitar secuencias complejas para las funciones críticas. | Must | HU-12, HU-13, HU-14, HU-15, HU-21 | Validable en Figma | Revisión de interacción |
| RNF-09 | Legibilidad y jerarquía visual | Pictogramas, textos y señales deberán mantener legibilidad, jerarquía y consistencia, evitando elementos que compitan con la instrucción principal. | Must | HU-04, HU-08, HU-12, HU-13 | Validable en Figma | Revisión visual |
| RNF-10 | Mensajes comprensibles | Estados de éxito, espera, error, offline y recuperación deberán utilizar mensajes comprensibles para el adulto y evitar códigos técnicos sin explicación. | Should | HU-10, HU-11, HU-18, HU-21 | Validable en Figma | Estados y mensajes |
| RNF-11 | Latencia objetivo de sincronización | En una futura implementación, la recepción de una creación/edición de rutina en el wearable tendrá como meta una latencia menor a 5 segundos bajo condiciones de prueba definidas. | Must | HU-10 | Futuro | Meta heredada del Acta; no comprobable en Figma |
| RNF-12 | Integridad de datos de rutina | Las pruebas críticas de sincronización no deberán producir pérdida de datos válidos de rutina ni dejar una versión parcialmente aplicada de forma inconsistente. | Must | HU-10, HU-18 | Futuro | Pruebas de integración |
| RNF-13 | Disponibilidad offline de rutina activa | La última rutina válida previamente sincronizada deberá permanecer disponible localmente durante una pérdida temporal de Internet. | Should | HU-11 | Futuro / representable | Estado offline en Figma; implementación posterior |
| RNF-14 | Recuperación tras reconexión | Al recuperarse la conectividad, el sistema deberá poder retomar la sincronización conservando la última versión válida hasta completar la actualización. | Should | HU-11, HU-18 | Futuro / representable | Flujo de recuperación |
| RNF-15 | Vigencia de estado del dispositivo | Cuando el estado de conexión, batería o ubicación no sea en tiempo real, la interfaz deberá indicar que se trata del último valor conocido y mostrar una referencia de actualización. | Should | HU-16, HU-19 | Validable en Figma | Estado + última actualización |
| RNF-16 | Dependencia explícita del hardware | Funciones dependientes de GPS, batería, vibración, sonido, almacenamiento o conectividad no deberán presentarse como garantizadas antes de validar el wearable real. | Must | HU-04, HU-09, HU-11, HU-13, HU-16, HU-19 | Validable documentalmente | Etiquetas conceptuales/condicionadas |
| RNF-17 | Limitaciones de precisión GPS | Si se incorpora geolocalización, la interfaz deberá diferenciar ubicación actual de última ubicación conocida e informar que la precisión depende de señal, conectividad y entorno. | Could | HU-19, HU-21 | Validable en Figma | Pantalla de ubicación conceptual |
| RNF-18 | Autonomía energética condicionada | La autonomía del wearable no se considerará confirmada hasta validar hardware y patrón de uso; el prototipo no deberá prometer una duración específica de batería. | Should | HU-16, HU-19, HU-21 | Documental | No afirmar métricas no validadas |
| RNF-19 | Calidad de validación futura | En la etapa de implementación, al menos el 90% de los casos de prueba críticos deberán ejecutarse satisfactoriamente y no deberán existir errores críticos que impidan el flujo principal. | Must | HU Must del MVP | Futuro | Criterio de calidad del proyecto |

## 5.1 Métricas y decisiones que quedan explícitamente abiertas

- RNF-11 conserva la meta de latencia < 5 segundos definida en el Acta de Constitución. La primera entrega en Figma no puede verificar esta métrica; deberá ratificarse en el Documento de Diseño y Plan de Pruebas.

- RNF-16, RNF-17 y RNF-18 evitan asumir como confirmadas capacidades de GPS, actuadores o autonomía del wearable.

- RNF-19 conserva el umbral de calidad de al menos 90% de casos críticos satisfactorios para la fase de pruebas futura; no se interpreta como cobertura de navegación Figma.

# 6. Evidencias Figma recomendadas para la trazabilidad

Tabla 5

Evidencias Figma recomendadas para la trazabilidad

| ID | Flujo / evidencia | Contenido mínimo | Estado respecto a mockups actuales |
| --- | --- | --- | --- |
| FG-01 | Acceso | Registro, login, logout y acceso a áreas protegidas. | Pendiente / debe diseñarse |
| FG-02 | Perfil | Crear perfil y, opcionalmente, preferencias visuales. | Pendiente / debe diseñarse |
| FG-03 | Rutinas | Crear rutina, agregar, editar, reordenar y eliminar actividades. | Parcial: agenda existente; falta editor |
| FG-04 | Actividad y pictograma | Horario, duración/referencia temporal, recordatorio y recurso visual. | Pendiente / debe diseñarse |
| FG-05 | Vinculación y sincronización | Vincular dispositivo, sincronizar y mostrar estado. | Pendiente / debe diseñarse |
| FG-06 | Wearable - rutina | Actividad actual, alerta de transición, completar y avanzar. | Pendiente / debe diseñarse |
| FG-07 | Offline y errores | Estados offline, pendiente, fallo y recuperación de sincronización. | Pendiente / debe diseñarse |
| FG-08 | Emociones | Selección en wearable y visualización/consulta en app. | Existente / revisar flujo app-wearable |
| FG-09 | Estado y ajustes | Conexión, batería si aplica, preferencias/configuración. | Existente parcial |
| FG-10 | Ubicación conceptual | Ubicación actual/última conocida con carácter condicionado. | Existente / etiquetar como conceptual |
| FG-11 | SOS | Activación intencional, estados de envío y alerta en aplicación. | Existente parcial / completar estados |

# 7. Matriz de trazabilidad principal

La matriz vincula cada Historia de Usuario con los RF, RNF y evidencia Figma. Cuando una historia es transversal (por ejemplo HU-17 Seguridad), puede estar cubierta principalmente por RNF en lugar de una pantalla específica.

Tabla 6

Matriz de trazabilidad principal

| HU | Prioridad | Resumen | RF asociados | RNF asociados | Figma | Cobertura |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HU-01 | Must | Registrar cuenta | RF-01 | RNF-01, RNF-03, RNF-05 | FG-01 | Obligatorio |
| HU-02 | Must | Iniciar/cerrar sesión | RF-02, RF-03 | RNF-01, RNF-03 | FG-01 | Obligatorio |
| HU-03 | Must | Crear perfil | RF-04 | RNF-02, RNF-05 | FG-02 | Obligatorio |
| HU-04 | Could | Preferencias visuales | RF-05 | RNF-09, RNF-16 | FG-02/FG-09 | Opcional |
| HU-05 | Must | Crear rutina | RF-06, RF-07 | RNF-09 | FG-03/FG-04 | Obligatorio |
| HU-06 | Must | Editar/reordenar actividades | RF-08, RF-09, RF-10 | RNF-12 | FG-03 | Obligatorio |
| HU-07 | Must | Programar recordatorios | RF-11 | RNF-16 | FG-04 | Obligatorio |
| HU-08 | Must | Asignar pictogramas | RF-12 | RNF-09 | FG-04 | Obligatorio |
| HU-09 | Must | Vincular wearable | RF-13 | RNF-16 | FG-05 | Obligatorio |
| HU-10 | Must | Sincronizar rutinas | RF-14, RF-15 | RNF-04, RNF-11, RNF-12 | FG-05 | Obligatorio |
| HU-11 | Should | Operar sin conexión | RF-16, RF-17 | RNF-13, RNF-14 | FG-07 | Complementario |
| HU-12 | Must | Visualizar actividad actual | RF-18 | RNF-08, RNF-09 | FG-06 | Obligatorio |
| HU-13 | Must | Recibir alerta de cambio | RF-19 | RNF-08, RNF-16 | FG-06 | Obligatorio |
| HU-14 | Must | Completar actividad | RF-20, RF-21 | RNF-08 | FG-06 | Obligatorio |
| HU-15 | Should | Registrar estado emocional | RF-22, RF-23 | RNF-08, RNF-09 | FG-08 | Complementario |
| HU-16 | Should | Consultar conexión/batería | RF-24 | RNF-15, RNF-18 | FG-09 | Complementario |
| HU-17 | Must | Seguridad y privacidad | RF-02, RF-03, RF-15 | RNF-01 a RNF-05 | FG-01 + criterio transversal | Obligatorio transversal |
| HU-18 | Should | Errores de sincronización | RF-15, RF-17, RF-25 | RNF-10, RNF-12, RNF-14 | FG-07 | Complementario |
| HU-19 | Could | Ubicación condicionada | RF-26, RF-30 | RNF-02, RNF-06, RNF-15 a RNF-18 | FG-10 | Conceptual |
| HU-20 | Fuera del MVP | Desvincular/reasignar | RF-27 | RNF-02 | No requerido | Fuera del MVP |
| HU-21 | Should | Solicitar ayuda SOS | RF-28, RF-29, RF-30 | RNF-04, RNF-06, RNF-07, RNF-08, RNF-16 | FG-11 (+ FG-10 opcional) | Complementario |

# 8. Matriz RNF - cobertura de historias

Tabla 7

Matriz RNF - cobertura de historias

| RNF | Atributo | HU cubiertas | Tipo de validación | Estado primera entrega |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RNF-01 | Autenticación administrativa | HU-01, HU-02, HU-17 | Validable en Figma | Obligatorio |
| RNF-02 | Autorización por perfil | HU-03, HU-17, HU-19 | Futuro / diseño | Obligatorio |
| RNF-03 | Protección de credenciales y tokens | HU-01, HU-02, HU-17 | Futuro | Obligatorio |
| RNF-04 | Protección de datos en tránsito | HU-10, HU-17, HU-21 | Futuro | Obligatorio |
| RNF-05 | Minimización y privacidad de datos | HU-01, HU-03, HU-17 | Parcial en Figma | Obligatorio |
| RNF-06 | Privacidad de geolocalización | HU-19, HU-21 | Parcial / conceptual | Conceptual |
| RNF-07 | Integridad de alerta SOS | HU-21 | Validable en Figma | Complementario |
| RNF-08 | Baja complejidad del wearable | HU-12, HU-13, HU-14, HU-15, HU-21 | Validable en Figma | Obligatorio |
| RNF-09 | Legibilidad y jerarquía visual | HU-04, HU-08, HU-12, HU-13 | Validable en Figma | Obligatorio |
| RNF-10 | Mensajes comprensibles | HU-10, HU-11, HU-18, HU-21 | Validable en Figma | Complementario |
| RNF-11 | Latencia objetivo de sincronización | HU-10 | Futuro | Obligatorio |
| RNF-12 | Integridad de datos de rutina | HU-10, HU-18 | Futuro | Obligatorio |
| RNF-13 | Disponibilidad offline de rutina activa | HU-11 | Futuro / representable | Complementario |
| RNF-14 | Recuperación tras reconexión | HU-11, HU-18 | Futuro / representable | Complementario |
| RNF-15 | Vigencia de estado del dispositivo | HU-16, HU-19 | Validable en Figma | Complementario |
| RNF-16 | Dependencia explícita del hardware | HU-04, HU-09, HU-11, HU-13, HU-16, HU-19 | Validable documentalmente | Obligatorio |
| RNF-17 | Limitaciones de precisión GPS | HU-19, HU-21 | Validable en Figma | Conceptual |
| RNF-18 | Autonomía energética condicionada | HU-16, HU-19, HU-21 | Documental | Complementario |
| RNF-19 | Calidad de validación futura | HU Must del MVP | Futuro | Obligatorio |

# 9. Resumen de cobertura y criterios de cierre

Tabla 8

Resumen de cobertura de la primera entrega

| Elemento | Total | Cobertura primera entrega | Observación |
| --- | --- | --- | --- |
| Historias de usuario | 21 | 20 trazadas en Figma/documentación; HU-20 fuera del MVP | 13 Must, 5 Should, 2 Could, 1 fuera. |
| Requerimientos funcionales | 30 | RF-01 a RF-26 y RF-28 a RF-30 trazados; RF-27 no requerido | GPS y ubicación SOS son conceptuales/condicionados. |
| Requerimientos no funcionales | 19 | Todos documentados; parte sólo verificable en implementación | Seguridad, usabilidad, sincronización, offline, hardware y calidad. |
| Flujos/evidencias Figma | 11 | 5 existentes/parciales y 6 pendientes según revisión actual | La prioridad inmediata es completar el flujo crítico Must. |

## 9.1 Criterio de cobertura de la primera entrega

- Toda HU Must deberá tener al menos un RF o RNF asociado y una evidencia Figma o criterio transversal identificable.

- Las HU Should deberán tener representación complementaria si forman parte de la demostración acordada; su ausencia no puede romper el flujo crítico Must.

- Las HU Could podrán incluirse conceptualmente, identificando limitaciones y evitando afirmar capacidad técnica validada.

- HU-20 se conserva por trazabilidad, pero no se exige pantalla ni navegación en la primera entrega.

- Los criterios técnicos que no pueden probarse en Figma (cifrado, latencia, integridad de sincronización, autonomía real, disponibilidad offline real) quedarán como entradas obligatorias del Documento de Diseño y del Plan de Pruebas.

# 10. Próximos documentos derivados

A partir de MOVA-REQ-01, el orden recomendado de trabajo es:

- Documento de Diseño y Decisiones Técnicas (MOVA-DD-01), utilizando RNF-03, RNF-04, RNF-11 a RNF-18 como restricciones y decisiones pendientes.

- Sprint Backlog de la primera entrega, seleccionando actividades de documentación y prototipado para cubrir todas las HU Must.

- Casos de Prueba / Validación de prototipo, derivando cada caso desde HU - RF/RNF - criterio de aceptación - evidencia Figma.

- Revisión de mockups para completar FG-01 a FG-07 y reforzar los estados de FG-11 SOS.

- Matriz final de pruebas, que añadirá una columna CP-XX a la trazabilidad cuando los casos sean redactados.

Control de versión: MOVA-REQ-01 v1.0. Línea base de Requerimientos Funcionales, No Funcionales y Trazabilidad para la primera entrega (prototipo Figma).