ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO

MOVA

Proyecto MOVA

| Empresa / Organización | MOVA |
| --- | --- |
| Proyecto | MOVA |
| Fecha de preparación | Agosto 2026 |
| Cliente | Maritza San Martín |
| Patrocinador principal | Maritza San Martín |
| Gerente de proyecto | Maritza San Martín |

# 1. Propósito y justificación del proyecto

## 1.1 Propósito del proyecto

El propósito de MOVA es desarrollar una solución tecnológica compuesta por una aplicación móvil y un dispositivo wearable que apoye a las personas en la organización de sus actividades cotidianas, la gestión del tiempo, la comunicación de sus necesidades y el desarrollo de una mayor autonomía en su vida diaria.

En una primera etapa, el sistema estará orientado principalmente a niños con Trastorno del Espectro Autista (TEA), permitiendo que un adulto responsable pueda configurar rutinas, horarios, actividades, pictogramas y alertas desde una aplicación móvil. Esta información será sincronizada de manera remota con un dispositivo wearable que acompañará al usuario durante el día, permitiéndole visualizar de forma sencilla la actividad que debe realizar, el tiempo disponible y las próximas actividades programadas.

La solución busca entregar un apoyo visual, accesible, interactivo y personalizado que facilite la comprensión, seguimiento y realización de las actividades cotidianas, disminuyendo progresivamente la dependencia de recordatorios constantes proporcionados por terceros.

Además, MOVA busca incorporar herramientas complementarias de apoyo, como geolocalización del dispositivo y un sistema visual para comunicar estados emocionales, permitiendo que usuarios con dificultades en la comunicación verbal puedan expresar de manera sencilla cómo se sienten o comunicar determinadas necesidades a su adulto responsable.

A futuro, MOVA pretende evolucionar hacia una plataforma adaptable a diferentes perfiles de usuarios que requieran apoyo en la planificación, recordatorio, comunicación y seguimiento de sus actividades diarias, ampliando su utilización a niños, adultos, personas mayores y otras personas que necesiten algún grado de asistencia para desenvolverse con mayor autonomía en sus actividades cotidianas.

## 1.2 Justificación del proyecto

La organización de las actividades cotidianas requiere habilidades relacionadas con la planificación, gestión del tiempo, comprensión de instrucciones y adaptación a cambios dentro de una rutina. Para algunas personas, especialmente aquellas que requieren apoyos adicionales, estas tareas pueden representar una dificultad y generar una mayor dependencia de familiares, cuidadores o adultos responsables.

En el caso de niños con TEA, el uso de rutinas estructuradas y apoyos visuales puede facilitar la comprensión de las actividades que deben realizar durante el día. Sin embargo, gran parte de este acompañamiento depende actualmente de la intervención constante de un adulto, quien debe recordar, anticipar o indicar las actividades correspondientes.

MOVA surge como una alternativa tecnológica que busca centralizar estos apoyos mediante una aplicación móvil y un dispositivo wearable. El adulto responsable podrá planificar y administrar las actividades desde la aplicación, mientras que el usuario tendrá acceso directo a sus rutinas, recordatorios, pictogramas y tiempos desde un dispositivo que podrá acompañarlo durante sus actividades cotidianas.

Una característica relevante de la propuesta es que la interacción entre la aplicación y el dispositivo no estará limitada únicamente a la proximidad física entre ambos. El proyecto contempla comunicación remota, permitiendo que determinadas funciones continúen disponibles cuando el usuario se encuentre fuera del hogar o alejado del adulto responsable.

Asimismo, la incorporación de geolocalización permitirá complementar las funciones de acompañamiento del sistema, mientras que el módulo de comunicación de emociones entregará una alternativa visual para que usuarios con dificultades en la comunicación verbal puedan expresar cómo se sienten o comunicar determinadas necesidades.

De esta manera, MOVA busca integrar en una misma solución herramientas de organización, comunicación y acompañamiento, con el propósito de favorecer progresivamente la autonomía del usuario en el desarrollo de sus actividades diarias.

Desde el punto de vista tecnológico, el proyecto permite aplicar e integrar conocimientos de Ingeniería en Informática relacionados con desarrollo de aplicaciones móviles, bases de datos, diseño de interfaces, comunicación entre dispositivos, geolocalización, tecnologías wearable y desarrollo de un prototipo físico.

Finalmente, MOVA presenta potencial de escalabilidad, ya que su arquitectura podrá ser adaptada en futuras versiones para incorporar nuevas funcionalidades y atender las necesidades de diferentes tipos de usuarios, manteniendo como objetivo central el apoyo a la autonomía y el desarrollo de las actividades cotidianas.

# 2. Descripción del proyecto y entregables

MOVA es una solución tecnológica orientada a apoyar la autonomía, organización, comunicación y gestión de actividades cotidianas de personas que requieren asistencia durante el desarrollo de sus rutinas diarias.

En su primera etapa, el proyecto estará enfocado principalmente en niños con Trastorno del Espectro Autista (TEA), especialmente aquellos que requieren apoyo para comprender y organizar sus actividades, gestionar el tiempo, anticipar cambios dentro de su rutina o expresar de manera sencilla cómo se sienten.

La solución estará compuesta por una aplicación móvil y un dispositivo portátil inteligente, los cuales podrán mantenerse sincronizados incluso cuando el usuario del dispositivo se encuentre físicamente alejado de la persona responsable de la aplicación. De esta manera, el funcionamiento de MOVA no estará limitado a que el teléfono móvil y el dispositivo se encuentren en el mismo lugar.

Desde la aplicación móvil, el adulto responsable podrá crear, modificar y programar rutinas y actividades, estableciendo horarios, duración, imágenes o pictogramas y diferentes tipos de alertas. Las actividades serán enviadas al dispositivo MOVA para que el usuario pueda visualizar de manera sencilla qué actividad debe realizar, cuánto tiempo dispone para realizarla y cuáles son sus próximas actividades programadas.

El dispositivo notificará al usuario cuando se aproxime una actividad mediante alertas visuales, vibración y/o sonido, permitiendo anticipar los cambios dentro de su rutina diaria.

MOVA incorporará además un sistema de geolocalización mediante GPS, que permitirá al adulto responsable consultar desde la aplicación la ubicación del dispositivo. Esta funcionalidad estará orientada principalmente al acompañamiento y seguridad del usuario cuando se encuentre fuera del hogar o alejado de su cuidador.

Otra funcionalidad contemplada será un módulo de comunicación de emociones, pensado especialmente para usuarios que presentan dificultades en la comunicación verbal. Desde el dispositivo, el usuario podrá seleccionar de manera sencilla cómo se siente mediante pictogramas, íconos o emociones previamente configuradas, por ejemplo: feliz, triste, enojado, asustado, cansado, incómodo o necesito ayuda. Esta información podrá ser visualizada por el adulto responsable a través de la aplicación.

El dispositivo estará diseñado para acompañar al usuario durante sus actividades cotidianas y podrá adoptar un formato portátil que permita utilizarlo como reloj o sujetarlo a la vestimenta, dependiendo de la solución física desarrollada durante el proyecto.

Aunque inicialmente MOVA estará orientado a niños con TEA, su diseño buscará ser escalable y adaptable a futuro, permitiendo incorporar funcionalidades destinadas a niños, adultos, personas mayores y otros usuarios que puedan requerir apoyo para organizar sus actividades, recibir recordatorios, comunicar necesidades o contar con herramientas de acompañamiento durante su vida cotidiana.

# 3. Objetivos

Tabla 1

Objetivos e indicadores de éxito

| Objetivo | Indicador de éxito |
| --- | --- |
| Desarrollar una aplicación móvil que permita administrar perfiles, rutinas, actividades, horarios y alertas del usuario. | Aplicación móvil funcional que permita crear, editar, eliminar y visualizar rutinas y actividades correctamente. |
| Diseñar y construir un dispositivo wearable portátil que permita acompañar al usuario durante sus actividades cotidianas. | Prototipo físico funcional capaz de mostrar actividades, pictogramas, horarios y alertas configuradas. |
| Implementar la sincronización remota entre la aplicación móvil y el dispositivo MOVA. | Las actividades creadas o modificadas desde la aplicación se actualizan correctamente en el dispositivo sin requerir que ambos estén físicamente juntos. |
| Implementar un sistema de notificaciones y recordatorios de actividades. | El dispositivo notifica correctamente al usuario antes y al momento de iniciar una actividad programada. |
| Implementar geolocalización del dispositivo MOVA. | La aplicación permite visualizar la ubicación reportada por el dispositivo en un mapa y actualizarla periódicamente cuando existe conectividad. |
| Incorporar herramientas visuales que faciliten la comprensión de las actividades. | El dispositivo permite visualizar pictogramas o imágenes asociadas a cada actividad programada. |
| Implementar un módulo de comunicación de emociones para usuarios con dificultades en la comunicación verbal. | El usuario puede seleccionar un estado emocional desde el dispositivo y este puede ser visualizado desde la pantalla del dispositivo y de la aplicación del adulto responsable. |
| Permitir el funcionamiento autónomo del dispositivo durante las actividades cotidianas. | El dispositivo mantiene disponibles las rutinas previamente sincronizadas y ejecuta recordatorios aunque temporalmente pierda conexión con el teléfono. |
| Desarrollar una interfaz sencilla y accesible para la interacción con MOVA. | Las principales acciones pueden realizarse mediante interfaces simples, pictogramas y un número reducido de interacciones. |
| Validar el funcionamiento integrado de la aplicación y el dispositivo mediante pruebas. | Las funcionalidades principales definidas para el prototipo cumplen satisfactoriamente las pruebas funcionales establecidas. |
| Tiempo estimado | Cumplimiento del proyecto dentro de las 18 semanas, con al menos un 90 % de los hitos principales completados dentro de las fechas planificadas. |
| Costo estimado | $115.000–$290.000 aprox. |
| Calidad | Al menos el 90 % de los casos de prueba definidos para las funcionalidades críticas deben ejecutarse satisfactoriamente y no deberán existir errores críticos que impidan utilizar la aplicación o el dispositivo. |

# 4. Riesgos iniciales de alto nivel

Riesgos negativos: El proyecto presenta riesgos asociados principalmente al tiempo limitado de desarrollo, integración entre software y hardware, conectividad remota, funcionamiento de componentes electrónicos, consumo energético, costos y protección de la información del usuario. Para disminuir su impacto se establecerá un alcance mínimo viable, se realizarán pruebas de integración tempranas y se mantendrá un seguimiento periódico del proyecto.

Riesgos positivos: MOVA presenta oportunidades relacionadas con su capacidad de crecimiento y adaptación a diferentes perfiles de usuarios, la incorporación futura de nuevas funcionalidades y el valor diferenciador generado por la integración de una aplicación móvil con un dispositivo físico. Asimismo, los resultados obtenidos durante las pruebas podrán permitir identificar mejoras y nuevas posibilidades de evolución del sistema.

Tabla 2 — Riesgos iniciales del proyecto

| Riesgo | Tipo | Probabilidad | Impacto | Respuesta inicial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Retrasos en el desarrollo de la aplicación móvil o del dispositivo físico debido al alcance del proyecto. | Negativo | Alta | Alto | Priorizar un MVP y controlar el avance semanalmente. |
| Dificultades en la sincronización remota entre la aplicación y el dispositivo. | Negativo | Media | Alto | Realizar pruebas tempranas de comunicación e integración. |
| Problemas de compatibilidad o funcionamiento de componentes como GPS, pantalla, batería o conectividad. | Negativo | Media | Alto | Probar los componentes antes de integrarlos al prototipo definitivo. |
| Aumento de costos por compra o reemplazo de componentes electrónicos. | Negativo | Media | Medio | Definir un presupuesto y considerar componentes alternativos. |
| Consumo elevado de batería debido al uso de GPS, conectividad y notificaciones. | Negativo | Media | Alto | Optimizar la frecuencia de actualización y el uso de los sensores. |
| Pérdida temporal de conexión a Internet del dispositivo. | Negativo | Media | Medio | Mantener las rutinas almacenadas localmente para que continúen funcionando sin conexión. |
| Problemas de privacidad o seguridad asociados a la información y ubicación del usuario. | Negativo | Media | Alto | Limitar el acceso a usuarios autorizados y proteger los datos almacenados y transmitidos. |
| Que todas las funcionalidades planificadas no puedan completarse dentro de las 18 semanas. | Negativo | Alta | Alto | Clasificar las funcionalidades en esenciales y complementarias. |
| Los usuarios pueden valorar positivamente la simplicidad, pictogramas y recordatorios del sistema. | Positivo | Media | Alto | Incorporar los resultados de las pruebas de usabilidad para mejorar MOVA. |
| La arquitectura desarrollada puede permitir ampliar MOVA posteriormente a otros grupos de usuarios. | Positivo | Alta | Alto | Diseñar la solución de manera modular y escalable. |
| El prototipo puede permitir incorporar nuevas funciones como alertas de emergencia, sensores u otras herramientas de apoyo. | Positivo | Media | Alto | Mantener una arquitectura preparada para futuras integraciones. |
| El desarrollo conjunto de software y hardware puede aumentar el valor diferenciador e innovador del proyecto. | Positivo | Alta | Alto | Documentar claramente la integración entre la aplicación, el dispositivo y sus funcionalidades. |

# 5. Cronograma de hitos principales

Tabla 3

Cronograma de hitos principales

| N.º | Hito principal | Descripción / Resultado esperado | Semana |
| --- | --- | --- | --- |
| H1 | Definición y planificación del proyecto | Alcance, objetivos, requerimientos funcionales y no funcionales, riesgos y planificación inicial definidos. | 2 |
| H2 | Diseño de la solución MOVA | Arquitectura general, diseño de interfaces, modelo de datos y definición preliminar de los componentes del dispositivo wearable. | 4 |
| H3 | Primera versión funcional de la aplicación móvil | Aplicación capaz de gestionar perfiles, actividades, rutinas, horarios, pictogramas y configuraciones básicas. | 7 |
| H4 | Prototipo funcional del dispositivo MOVA | Dispositivo físico capaz de encender, mostrar información, recibir interacciones y ejecutar funciones básicas como alertas y visualización de actividades. | 10 |
| H5 | Integración y sincronización App–Dispositivo | Comunicación funcional entre la aplicación móvil y el dispositivo, permitiendo enviar y actualizar información de las rutinas. | 12 |
| H6 | Implementación de funcionalidades complementarias | Integración de geolocalización, notificaciones, temporizadores, pictogramas y módulo de selección/comunicación de emociones. | 14 |
| H7 | Prototipo MOVA integrado | Aplicación y dispositivo funcionan de manera conjunta con las principales funcionalidades definidas para el proyecto. | 16 |
| H8 | Validación y cierre del proyecto | Ejecución de pruebas finales, corrección de errores críticos, documentación final y preparación de la demostración del prototipo. | 18 |

# 6. Presupuesto inicial asignado

Para el desarrollo del proyecto MOVA se establece un presupuesto inicial estimado de $250.000 CLP, destinado principalmente a la adquisición de componentes electrónicos, materiales para la construcción del dispositivo wearable, elementos de prototipado, conectividad y recursos necesarios para realizar pruebas durante el desarrollo.

El presupuesto será controlado durante las 18 semanas del proyecto y podrá ser ajustado de acuerdo con la selección definitiva de tecnologías y componentes, procurando priorizar alternativas que permitan mantener la viabilidad técnica y económica del prototipo.

# 7. Lista de interesados (stakeholders)

Tabla 4

Registro de interesados

| Stakeholder | Rol / relación con MOVA | Interés principal | Nivel de influencia |
| --- | --- | --- | --- |
| Estudiante desarrolladora del proyecto | Responsable del análisis, diseño, desarrollo, integración, pruebas y documentación de MOVA. | Cumplir los objetivos del proyecto y desarrollar un prototipo funcional dentro de las 18 semanas. | Alta |
| Profesor guía / docente supervisor | Orienta y evalúa el avance académico y técnico del proyecto. | Que el proyecto cumpla los requisitos académicos, metodológicos y técnicos establecidos. | Alta |
| Institución educativa / comisión evaluadora | Evalúa el proyecto de título y sus resultados. | Verificar el cumplimiento de los criterios de evaluación y la viabilidad de la solución propuesta. | Alta |
| Niños con TEA | Usuarios finales considerados para la primera versión de MOVA. | Contar con una herramienta sencilla que apoye la organización de actividades, gestión del tiempo y comunicación de necesidades. | Alta |
| Padres, apoderados o cuidadores | Usuarios principales de la aplicación móvil y responsables de configurar rutinas y supervisar información. | Gestionar actividades, recibir información del dispositivo y apoyar la autonomía del usuario. | Alta |
| Profesionales de apoyo | Educadores diferenciales, terapeutas ocupacionales, fonoaudiólogos u otros profesionales que podrían aportar retroalimentación sobre el uso del sistema. | Que las funciones e interfaces sean comprensibles y adecuadas para las necesidades de los usuarios. | Media |
| Desarrolladores o técnicos futuros | Podrían mantener, mejorar o ampliar MOVA posteriormente. | Contar con código, arquitectura y documentación que faciliten la evolución del sistema. | Baja/Media |
| Proveedores de componentes electrónicos | Proveen los elementos necesarios para construir el dispositivo MOVA. | Disponibilidad y comercialización de componentes compatibles con el prototipo. | Media |
| Proveedores de servicios tecnológicos | Servicios de conectividad, almacenamiento, mapas, geolocalización u otros que pueda utilizar la solución. | Correcto funcionamiento e integración de sus servicios con MOVA. | Media |
| Futuros usuarios de MOVA | Adultos, personas mayores u otras personas que requieran apoyo en sus actividades cotidianas. | Contar en el futuro con una solución adaptable a diferentes necesidades de autonomía y organización. | Baja en el proyecto actual / Alta a futuro |

# 8. Asignación del gerente de proyecto y nivel de autoridad

## 8.1 Gerente de proyecto

Tabla 5

Asignación del gerente de proyecto

| Nombre | Cargo | Departamento / División |
| --- | --- | --- |
| Maritza San Martín | Gerente de Proyecto | MOVA |

## 8.2 Niveles de autoridad

Tabla 6

Niveles de autoridad del gerente del proyecto

| Área de autoridad | Descripción del nivel de autoridad |
| --- | --- |
| Decisiones de personal (Staffing) | La responsable del proyecto podrá organizar y gestionar las actividades necesarias para el desarrollo de MOVA, así como solicitar apoyo técnico, académico o profesional cuando sea necesario. La incorporación formal de colaboradores externos deberá ser informada o validada según los lineamientos académicos del proyecto. |
| Gestión de presupuesto y de sus variaciones | La responsable del proyecto podrá administrar el presupuesto destinado a la adquisición de componentes electrónicos, materiales, servicios y recursos necesarios para el prototipo. Las variaciones significativas respecto del presupuesto inicial deberán ser evaluadas y justificadas para evitar afectar la viabilidad del proyecto. |
| Decisiones técnicas | La responsable tendrá autoridad para seleccionar las tecnologías, arquitectura de software, base de datos, componentes electrónicos, mecanismos de conectividad y herramientas necesarias para desarrollar la aplicación móvil y el dispositivo MOVA. Las decisiones que modifiquen significativamente el alcance deberán ser revisadas con el profesor guía. |
| Resolución de conflictos | La responsable podrá resolver problemas operativos y técnicos relacionados con el desarrollo del proyecto, priorizando alternativas que permitan mantener el cumplimiento del alcance, tiempo y costo definidos. Los conflictos o dificultades que puedan comprometer los objetivos académicos serán escalados al profesor guía. |
| Gestión del alcance | La responsable podrá realizar ajustes menores en funcionalidades, diseño e implementación cuando estos no alteren los objetivos principales del proyecto. Cambios relevantes, como eliminar o incorporar funcionalidades críticas, deberán ser evaluados y acordados con el profesor guía. |
| Gestión del cronograma | La responsable podrá reorganizar actividades y prioridades dentro de las 18 semanas disponibles, siempre que se mantengan los principales hitos y la fecha final establecida para la entrega del proyecto. |
| Gestión de calidad | La responsable podrá definir y ejecutar pruebas funcionales, de integración y de usabilidad para verificar el funcionamiento de la aplicación móvil, dispositivo físico y comunicación entre ambos componentes. |
| Ruta de escalamiento y limitaciones de autoridad | Los problemas que afecten significativamente el alcance, presupuesto, cronograma, requisitos académicos o viabilidad del proyecto serán comunicados y escalados al profesor guía y/o instancia académica correspondiente, quienes podrán orientar o autorizar modificaciones relevantes. |

## 8.3 Personal y recursos preasignados

Tabla 7

Personal y recursos preasignados

| Recurso | Departamento / División |
| --- | --- |
| Maritza San Martín | Proyecto MOVA |
| Erick Morales | Proyecto MOVA – Equipo de Desarrollo |
| Carla Colipi | Proyecto MOVA – Equipo de Desarrollo |
| Profesor guía | Duoc UC – Área Académica |

# 9. Aprobaciones

Tabla 8

Aprobaciones del acta de constitución

| Patrocinador | Fecha | Firma |
| --- | --- | --- |