MOVA

METODOLOGÍA DE TRABAJO

Marco de trabajo ágil Scrum

Proyecto: Aplicación móvil + dispositivo wearable

| Código | MOVA-MET-01 |
| --- | --- |
| Versión | 1.0 |
| Fecha | 25 de agosto de 2026 |
| Estado | Documento de metodología de trabajo |

# 1. Propósito del documento

Este documento define la metodología de trabajo que utilizará el equipo del proyecto MOVA para organizar, desarrollar, integrar, probar y revisar el producto mediante el marco de trabajo ágil Scrum. La finalidad es establecer una forma de trabajo común, visible y adaptable, de modo que cada Sprint produzca un incremento verificable y acerque al equipo al objetivo del producto.

La metodología se aplica al desarrollo conjunto de la aplicación móvil y del dispositivo wearable, incluyendo la gestión de rutinas, sincronización de información, visualización de alertas y pictogramas, integración entre componentes, pruebas funcionales y validaciones de usabilidad.

# 2. Alcance

El proceso cubre desde la identificación y priorización de necesidades hasta la revisión del incremento terminado. Incluye gestión del Product Backlog, planificación de Sprints, coordinación diaria, desarrollo e integración, pruebas, revisión con interesados, retrospectivas y mejora continua.

Scrum establece el marco general. Las prácticas complementarias de estimación, preparación de historias, herramientas y métricas que aparecen en este documento son acuerdos operativos propuestos para MOVA y no requisitos obligatorios de Scrum. (Schwaber & Sutherland, 2020).

# 3. Fundamento de la metodología

Scrum es un marco de trabajo liviano para generar valor mediante soluciones adaptativas a problemas complejos. Se basa en el empirismo y en el trabajo iterativo e incremental. Para MOVA resulta adecuado porque el producto combina software, interacción con un wearable, integración técnica y validación de experiencia de usuario. (Schwaber & Sutherland, 2020).

Tabla 1

Pilares de Scrum aplicados a MOVA

| Pilar | Aplicación en MOVA |
| --- | --- |
| Transparencia | Backlog, objetivos, tareas, impedimentos, pruebas y resultados visibles para el equipo. |
| Inspección | Revisión frecuente del avance, la integración app–wearable, la calidad y los criterios de aceptación. |
| Adaptación | Ajuste de prioridades, alcance y forma de trabajo a partir de pruebas, retroalimentación, riesgos y aprendizajes. |

Nota. Adaptado de La Guía de Scrum (Schwaber & Sutherland, 2020) al contexto del proyecto MOVA.

El Scrum Team orientará su comportamiento por los valores de compromiso, foco, apertura, respeto y coraje. (Schwaber & Sutherland, 2020).

# 4. Estructura del Scrum Team

Scrum define un único Scrum Team compuesto por Product Owner, Scrum Master y Developers. Todos trabajan sobre un mismo Product Goal y comparten la responsabilidad de crear un incremento valioso y utilizable. (Schwaber & Sutherland, 2020).

Tabla 2

Responsabilidades del Scrum Team en MOVA

| Responsabilidad | Aplicación en MOVA | Resultado esperado |
| --- | --- | --- |
| Product Owner | Maximiza el valor del producto, ordena el Product Backlog, comunica el Product Goal y aclara prioridades. | Backlog priorizado, decisiones de alcance y objetivos claros. |
| Scrum Master | Ayuda al equipo a aplicar Scrum, facilita la eliminación de impedimentos y promueve la mejora continua. | Eventos efectivos, impedimentos visibles y acciones de mejora. |
| Developers | Crean el incremento: diseño, desarrollo, integración, documentación, pruebas y trabajo técnico necesario. | Incremento funcional, integrado, probado y conforme a la Definition of Done. |

Nota. Adaptado de La Guía de Scrum (Schwaber & Sutherland, 2020) al contexto del proyecto MOVA.

En MOVA, “Developers” puede incluir desarrollo móvil, backend, hardware/firmware, UX/UI, QA u otros perfiles que participen directamente en la creación del incremento.

# 5. Artefactos Scrum y compromisos

Tabla 3

Artefactos Scrum y compromisos

| Artefacto | Compromiso | Uso en MOVA |
| --- | --- | --- |
| Product Backlog | Product Goal | Lista ordenada y emergente de funcionalidades, mejoras, defectos, requisitos técnicos e investigación. |
| Sprint Backlog | Sprint Goal | PBIs seleccionados para el Sprint y plan de trabajo que los Developers adaptan durante la ejecución. |
| Increment | Definition of Done | Resultado integrado de los elementos terminados, con el nivel de calidad acordado. |

Nota. Adaptado de La Guía de Scrum (Schwaber & Sutherland, 2020) al contexto del proyecto MOVA.

## 5.1 Product Goal propuesto

Desarrollar y validar una experiencia integrada entre la aplicación móvil y el wearable MOVA, permitiendo que un adulto configure apoyos y rutinas desde la aplicación y que la información relevante llegue al dispositivo de forma clara, segura, confiable y útil para el usuario.

## 5.2 Gestión del Product Backlog

El Product Owner ordena los elementos considerando valor, riesgo, dependencias y aprendizaje.

Los elementos pueden expresarse como historias de usuario, requisitos técnicos, defectos o tareas de investigación.

Los elementos prioritarios deben tener suficiente información para ser conversados en Sprint Planning.

El refinamiento es una actividad continua; no es un evento formal de Scrum.

# 6. Eventos Scrum y cadencia de trabajo

Para MOVA se propone inicialmente trabajar con Sprints de dos semanas. Esta es una decisión operativa revisable. Scrum establece que el Sprint debe tener una duración fija de un mes o menos. (Schwaber & Sutherland, 2020).

Tabla 4

Eventos Scrum y aplicación práctica en MOVA

| Evento | Objetivo | Aplicación práctica en MOVA |
| --- | --- | --- |
| Sprint | Contener el trabajo necesario para alcanzar el Sprint Goal. | Diseño, desarrollo, integración, pruebas y revisión de un incremento. |
| Sprint Planning | Definir por qué el Sprint es valioso, qué puede completarse y cómo se abordará. | Se acuerda el Sprint Goal, se seleccionan PBIs y se forma el Sprint Backlog. |
| Daily Scrum | Inspeccionar el progreso hacia el Sprint Goal y adaptar el plan. | Coordinación breve entre Developers sobre avance, bloqueos, integración y próximos pasos. |
| Sprint Review | Inspeccionar el resultado y decidir adaptaciones del producto. | Demostración funcional app–wearable, retroalimentación y posibles cambios al backlog. |
| Sprint Retrospective | Aumentar calidad y efectividad. | El equipo identifica mejoras y acuerda al menos una acción aplicable al siguiente Sprint. |

Nota. Adaptado de La Guía de Scrum (Schwaber & Sutherland, 2020) al contexto del proyecto MOVA.

# 7. Flujo de trabajo por Sprint

Tabla 5

Flujo de trabajo por Sprint

| Paso | Etapa | Resultado |
| --- | --- | --- |
| 1 | Product Backlog | El Product Owner mantiene prioridades alineadas con el Product Goal. |
| 2 | Sprint Planning | Se define el Sprint Goal y se selecciona el trabajo posible de completar. |
| 3 | Ejecución | El equipo diseña, desarrolla, integra y prueba; el Sprint Backlog se adapta según lo aprendido. |
| 4 | Daily Scrum | Los Developers inspeccionan el progreso y ajustan su plan inmediato. |
| 5 | Sprint Review | Se demuestra el incremento y se obtiene retroalimentación. |
| 6 | Retrospective | Se identifican mejoras a la calidad y a la forma de trabajo. |

Nota. Elaboración propia para el proceso de trabajo de MOVA.

# 8. Historias de usuario y criterios de aceptación

Como práctica de gestión del backlog, MOVA utilizará historias de usuario cuando ayuden a expresar el valor desde la perspectiva del usuario. Formato recomendado: “Como [tipo de usuario], quiero [necesidad], para [beneficio]”.

Tabla 6

Ejemplos de historias de usuario y criterios de aceptación

| Ejemplo | Criterios de aceptación resumidos |
| --- | --- |
| Como adulto responsable, quiero crear una rutina en la aplicación para que el usuario pueda recibirla en el wearable. | La rutina se guarda; contiene datos obligatorios; se sincroniza; se muestra correctamente; los errores se informan. |
| Como usuario del wearable, quiero visualizar un pictograma asociado a una actividad para anticipar lo que debo realizar. | Se muestra el pictograma correcto; es legible; corresponde a la actividad sincronizada; la navegación no se bloquea. |

Nota. Ejemplos definidos para el Product Backlog de MOVA.

# 9. Definition of Done (DoD)

La Definition of Done determina cuándo un incremento cumple las medidas de calidad requeridas. Un elemento que no cumple la DoD no se considera terminado ni forma parte del incremento final del Sprint. (Schwaber & Sutherland, 2020).

Tabla 7

Definition of Done propuesta para MOVA

| Criterio | Condición mínima propuesta para MOVA |
| --- | --- |
| Funcionalidad | Cumple los criterios de aceptación acordados. |
| Integración | Cuando aplica, el flujo aplicación–servicios–wearable funciona de extremo a extremo. |
| Pruebas | Se ejecutan las pruebas correspondientes y no quedan defectos bloqueantes abiertos. |
| Código y configuración | Los cambios están integrados, son reproducibles y no rompen funciones críticas existentes. |
| Seguridad y privacidad | Se respetan controles de autenticación, autorización, datos personales y comunicación entre componentes. |
| Documentación | La documentación técnica, funcional o de pruebas necesaria queda actualizada. |
| Demostrabilidad | El incremento puede mostrarse de forma estable durante la Sprint Review. |

Nota. Adaptado de La Guía de Scrum (Schwaber & Sutherland, 2020) y ajustado a los criterios de calidad de MOVA.

# 10. Calidad, pruebas e integración

La calidad se incorpora dentro del Sprint y no se reserva para una fase final. Cada incremento debe poder inspeccionarse como una unidad integrada.

Tabla 8

Tipos de validación y ejemplos en MOVA

| Tipo de validación | Objetivo | Ejemplos en MOVA |
| --- | --- | --- |
| Funcional | Confirmar que cada comportamiento cumple lo esperado. | Rutinas, alertas, pictogramas, navegación y gestión de datos. |
| Integración | Validar comunicación entre componentes. | App ↔ backend ↔ wearable, sincronización y manejo de errores. |
| Usabilidad | Evaluar claridad y facilidad de interacción. | Pictogramas, navegación simple, mensajes y acciones del adulto. |
| No funcional | Comprobar atributos de calidad. | Seguridad, rendimiento, disponibilidad, escalabilidad, compatibilidad y conectividad. |
| Regresión | Evitar que cambios nuevos dañen funciones aceptadas. | Reejecución de flujos críticos antes del cierre del Sprint. |

Nota. Elaboración propia para el plan de calidad e integración de MOVA.

# 11. Gestión de impedimentos, riesgos y cambios

Los impedimentos que afecten el Sprint Goal deben hacerse visibles lo antes posible.

Los riesgos técnicos incluyen conectividad, compatibilidad del wearable, sincronización, autonomía e integración de servicios.

Los riesgos de producto incluyen necesidades mal interpretadas, interacción demasiado compleja o poco valor entregado.

Los cambios de alcance se incorporan y ordenan en el Product Backlog; durante el Sprint no deben poner en peligro el Sprint Goal.

# 12. Seguimiento y visibilidad del trabajo

El Sprint Backlog se visualizará mediante un tablero con estados mínimos como Pendiente, En progreso, Revisión/Pruebas y Terminado. El tablero debe reflejar el estado real y apoyar la conversación del equipo.

Tabla 9

Indicadores de seguimiento del trabajo

| Indicador | Uso recomendado |
| --- | --- |
| Cumplimiento del Sprint Goal | Principal señal de si el Sprint logró el resultado esperado. |
| PBIs terminados vs. seleccionados | Ayuda a revisar capacidad y calidad de planificación, sin medir productividad individual. |
| Defectos detectados y reabiertos | Permite observar estabilidad y efectividad de las pruebas. |
| Casos críticos aprobados | Permite verificar el avance de los flujos esenciales. |
| Impedimentos y resolución | Ayuda a detectar dependencias o problemas recurrentes. |
| Velocidad, si se utiliza | Sirve para planificación interna basada en histórico; no para comparar personas o equipos. |

Nota. Elaboración propia para el seguimiento del trabajo del Scrum Team.

# 13. Propuesta de Sprint tipo para MOVA

Tabla 10

Propuesta de Sprint tipo para MOVA

| Momento | Actividad | Resultado esperado |
| --- | --- | --- |
| Inicio | Sprint Planning, Sprint Goal y selección de PBIs. | Sprint Backlog claro y objetivo común. |
| Durante | Desarrollo, integración, pruebas y Daily Scrum. | Avance continuo hacia un incremento integrado. |
| Mitad | Revisión interna de integración y refinamiento cuando sea útil. | Riesgos tempranamente visibles y backlog futuro más claro. |
| Cierre técnico | Regresión, revisión de DoD y preparación de evidencia. | Incremento estable y verificable. |
| Fin | Sprint Review y Sprint Retrospective. | Retroalimentación para el backlog y acción de mejora para el siguiente Sprint. |

Nota. Elaboración propia como cadencia operativa de referencia para MOVA.

# 14. Entregables y evidencia de cada Sprint

Incremento que cumpla la Definition of Done.

Sprint Backlog actualizado y alineado con el Sprint Goal.

Resultados de pruebas y defectos relevantes registrados.

Evidencia de integración o demostración cuando existan flujos app–wearable.

Product Backlog actualizado con el aprendizaje obtenido en la Sprint Review.

Acción de mejora acordada en la Sprint Retrospective.

# 15. Herramientas de apoyo

Scrum no exige herramientas específicas. El equipo podrá utilizar plataformas de gestión de backlog y tareas, repositorios de código, documentación compartida, prototipado y gestión de pruebas. La herramienta elegida debe aumentar la transparencia y evitar duplicar información.

# 16. Conclusión

La adopción de Scrum permite que MOVA avance de forma incremental, validando tempranamente la integración entre la aplicación móvil y el wearable. La metodología prioriza resultados verificables, aprendizaje frecuente, calidad incorporada y capacidad de adaptación. El objetivo no es realizar reuniones por cumplimiento, sino usar responsabilidades, artefactos y eventos para inspeccionar la realidad del producto y ajustar el trabajo de manera oportuna.

# 17. Referencias

Schwaber, K., & Sutherland, J. (2020). La Guía de Scrum: La guía definitiva de Scrum: Las reglas del juego. Scrum Guides. https://scrumguides.org/